Coste: 30 € / hora

Tiempo estimado: 10 horas

Desarrollo principal:

* Programa funcional -> 3 horas
* Comprobaciones de botones, convertir a Windows, etc -> 2 horas
* Pruebas -> 1 hora

Pasos adicionales:

* Comprar entradas en Alhambra general, Jardines, Fundacion acosta y dobla de oro, etc (Preguntar de nuevo) (1 hora)
* Realizar el login.
* Avisar del día que se ha abierto o si se ha abierto algún color (1 hora)
* Sonido o mensaje personalizado. Definir tiempo de recarga del navegador (15 min actualmente)
* El programa debe avisar también si ha fallado a la hora de recargar la página y no avanzar del paso 1 (1 hora)
* Opcional: Abrir programa al encender el pc
* Opcional: Investigar avisos a whatsapp o telegram (1 hora)
* Opcional: Icono en la barra de tareas que parpadee si encuentra el día nuevo libre
* Mirar mes siguiente además del actual

Extras:

* Pago una vez realizado tras probar unos días, por si se necesita algún retoque.

Resumen con tiempo de duración, coste, cosas que se realizarán, cuando estará, como lo hara.

* Excel

Otra cosa

Cambios en Excel entre 1 y 2 Nombre Apellidos y pasaporte para ver cambios.